Приложение № 1

к постановлению Администрации Пограничного муниципального округа

«О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального

округа на 2020-2023 годы», утвержденную постановлением администрации

Пограничного муниципального района от 14.11.2019 № 658»

от 12.10.2022 № 1345

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного

муниципального округа на 2020-2023 годы», утвержденной постановлением

администрации Пограничного муниципального района от 14.11.2019 № 658

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа**

**на 2020 - 2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения  мероприятия | Источник финансиро-вания | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| **1.1** | **Проведение проверки сметной стоимости по объектам** | 2020-2023 | ИТОГО | **362,8893** | **162,8893** | **0,00** | **0,00** | **200,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 362,8893 | 162,8893 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Капитальный ремонт котельных** | 2020-2023 | ИТОГО | **17 427,22225** | **2 150,57225** | **0,00** | **0,00** | **15 276,65** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 1 150,41995 | 692,12045 | 0,00 | 0,00 | 458,2995 |
| КБ | 16 276,8023 | 1 458,4518 | 0,00 | 0,00 | 14 818,3505 |
| 1.2.1 | Котельная № 3/2  п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | **706,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **706,78** |
| Бюджет ПМР | 21,2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,2034 |
| КБ | 685,5766 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,5766 |
| 1.2.2 | Котельная № 3/1  п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена дымовой трубы, 2-х котлов и сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | **12 321,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 321,11** |
| Бюджет ПМР | 369,6333 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,6333 |
| КБ | 11 951,4767 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 951,4767 |
| 1.2.3 | Котельная № 3/3  п. Пограничный, ул. Дубовика, 22 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | **1 023,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 023,66** |
| Бюджет ПМР | 30,7098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,7098 |
| КБ | 992,9502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,9502 |
| 1.2.4 | Котельная № 3/9  п. Пограничный, ул. Лазо, 101/1 | 2020 | ИТОГО | **1 321,02225** | **1 321,02225** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 667,23395 | 667,23395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 653,7883 | 653,7883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Замена котла | 2020 | ИТОГО | **823,02** | **823,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 169,2317 | 169,2317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 653,7883 | 653,7883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Закупка материалов для капитального ремонта здания котельной | 2020 | ИТОГО | **498,00225** | **498,00225** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 498,00225 | 498,00225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Котельная № 3/22  с. Нестеровка, ул. Советская, 7 (замена котла) | 2020 | ИТОГО | **829,55** | **829,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 24,8865 | 24,8865 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 804,6635 | 804,6635 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Котельная №3/23  с. Сергеевка, ул. Школьная, 18 «б»  (замена котла) | 2023 | ИТОГО | **1 225,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 225,10** |  |
| Бюджет ПМР | 36,753 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,753 |  |
| КБ | 1 188,347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,347 |  |
| **1.3** | **Капитальный ремонт теплосетей котельных** | 2020-2022 | ИТОГО | **9 263,02** | **688,36** | **0,00** | **0,00** | **8 574,66** |  |
| Бюджет ПМР | 277,8906 | 20,6508 | 0,00 | 0,00 | 257,2398 |
| КБ | 8 985,1294 | 667,7092 | 0,00 | 0,00 | 8 317,4202 |
| 1.3.1 | Котельная № 3/2  п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена 3 участков теплосети) | 2023 | ИТОГО | **8 574,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 574,66** |
| Бюджет ПМР | 257,2398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,2398 |
| КБ | 8 317,4202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 317,4202 |
| 1.3.2 | Котельная № 3/22  с. Нестеровка, ул. Советская, 7 (замена теплосети 117 м) | 2020 | ИТОГО | **688,36** | **688,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 20,6508 | 20,6508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 667,7092 | 667,7092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4** | **Закупка материалов для ремонта зданий, котельного оборудования и тепловых сетей** | 2020-2022 | ИТОГО | **12 582,682** | **0,00** | **2 147,932** | **5 434,75** | **5 000,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 12 582,682 | 0,00 | 2 147,932 | 5 434,75 | 5 000,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5** | **Промывка, опрессовка и наладка систем отопления МКД и зданий, находящихся в собственности у Администрации округа** | 2020-2022 | ИТОГО | **568,0174** | **158,00** | **210,0174** | **0,00** | **200,00** | Мку «ХОЗУ администрации Пограничного муниципального округа» |
| Бюджет ПМР | 568,0174 | 158,00 | 210,0174 | 0,00 | 200,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6** | **Замена окон, дверей в зданиях,**  **жилых помещениях, находящихся в собственности у Администрации округа** | 2020-2022 | ИТОГО | **342,6851** | **0,00** | **342,6851** | **0,00** | **0,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 342,6851 | 0,00 | 342,6851 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | **ИТОГО** | **40 546,51605** | **3 159,82155** | **2 700,6345** | **5 434,75** | **29 251,31** |  |
| **Бюджет ПМР** | **15 284,58435** | **1 033,66055** | **2 700,6345** | **5 434,75** | **6 115,5393** |
| **КБ** | **25 261,9317** | **2 126,161** | **0,00** | **0,00** | **23 135,7707** |