Приложение № 1

к постановлению Администрации Пограничного муниципального округа

«О внесении изменений в муниципальную программу«Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности Пограничного

муниципального округа на 2023-2025 годы»,

утвержденную постановлением Администрации

Пограничного муниципального округа от «11» 01 2023 № 06

от 03.04.2023\_№ 344\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Пограничного муниципального округа на 2023-2025 годы»,

утвержденной постановлением Администрации

Пограничного муниципального округа от «11» 01 2023 № 06

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа на 2023 - 2025 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения  мероприятия | Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| **1.1** | **Проведение проверки сметной стоимости по объектам** | 2023-2025 | ИТОГО | **600,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 600,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Капитальный ремонт котельных** | 2023-2025 | ИТОГО | **15276,65** | **15276,65** | **0,00** | **0,00** | Отдел жилищно-коммунального  хозяйства |
| Бюджет ПМР | 458,2995 | 458,2995 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 14818,3505 | 14818,3505 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Котельная № 3/2  п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | **706,78** | **706,78** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 21,2034 | 21,2034 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 685,5766 | 685,5766 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Котельная № 3/1  п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а», (замена дымовой трубы, 2-х котлов и сетевого насоса) | 2023 | ИТОГО | **12321,11** | **12321,11** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 369,6333 | 369,6333 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 11951,4767 | 11951,4767 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Котельная № 3/3  п. Пограничный, ул. Дубовика, 22 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | **1023,66** | **1023,66** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 30,7098 | 30,7098 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 992,9502 | 992,9502 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Котельная № 3/23  с. Сергеевка, ул. Школьная, 18 «б» (замена котла) | 2023 | ИТОГО | **1225,10** | **1225,10** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 36,753 | 36,753 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 1188,347 | 1188,347 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Котельная МАУ «ПДО»  п. Пограничный, ул. Кирова, 7  (замена котла) | 2023 | ИТОГО | **1000,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | МАУ «ПДО» |
| Бюджет ПМР | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Капитальный ремонт теплосетей котельных** | 2023 | ИТОГО | **8574,66** | **8574,66** | **0,00** | **0,00** |  |
| Бюджет ПМР | 257,2398 | 257,2398 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 8317,4202 | 8317,4202 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Котельная № 3/2  п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена 3 участков теплосети) | 2023 | ИТОГО | **8574,66** | **8574,66** | **0,00** | **0,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 257,2398 | 257,2398 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 8317,4202 | 8317,4202 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4** | **Закупка материалов для ремонта зданий, котельного оборудования и тепловых сетей** | 2023-2025 | ИТОГО | **660,00** | **660,00** | **0,00** | **0,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5** | **Промывка, опрессовка и наладка систем отопления МКД и зданий, находящихся в собственности у Администрации округа** | 2023-2025 | ИТОГО | **150,00** | **150,00** | **0,00** | **0,00** | Мку «ХОЗУ Администрации Пограничного муниципального округа» |
| Бюджет ПМР | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.6** | **Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (тепло- и электроснабжение)** | 2023-2025 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7** | **Замена линии передачи электроэнергии МАУ «ПДО»**  п. Пограничный, ул. Кирова, 7 | 2023 | ИТОГО | **140,00** | **140,00** | **0,00** | **0,00** | МАУ «ПДО» |
| Бюджет ПМР | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | **ИТОГО** | **26401,31** | **26401,31** | 0,00 | 0,00 |  |
| **Бюджет ПМР** | 3265,5393 | 3265,5393 | 0,00 | 0,00 |
| **КБ** | 23135,7707 | 23135,7707 | 0,00 | 0,00 |